━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

원격 기술 지원(Remote Expert Support) 도입 제안

HD현대마린솔루션테크의 서비스 대응 속도와 범위를 혁신하는 방안

2026. 04
HD현대마린솔루션테크

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# 서론 — 왜 필요한가

## 1. 현재 기술 지원 방식의 한계

우리 회사의 현재 기술 지원 프로세스는 "전화/메일 → 엔지니어 직접 방문" 구조입니다.

선주 문의 전화 → PM 상황 파악 → 엔지니어 출장 스케줄 → 이동 → 현장 도착 → 진단 → 조치

이 구조의 문제점은 다음과 같습니다.

| 문제 | 상세 |
| --- | --- |
| 대응 시간 느림 | 전화 → 엔지니어 배정 → 출장 → 도착까지 최소 수일. 해외라면 수 주 |
| 출장 비용 부담 | 항공료, 숙박, 일당. 해외 출장 1건 수백만 원. 무상 헬스체크면 전액 회사 부담 |
| 전화 한계 | "이 부분에서 소리가 나요" → 전화로 정확한 상황 파악 불가. 사진 몇 장으로도 부족 |
| 엔지니어 가용성 | 동시에 여러 건 발생 시 인원 부족 → 대기 발생 |
| 글로벌 대응 한계 | 선박은 전 세계. 중동·유럽·남미 선박 대응 시 시간+비용 엄청남 |
| 간단한 문제도 출장 | 현장 가보니 "스위치 하나 리셋하면 되는 거였다" → 출장비 낭비 |

"엔지니어가 현장에 가지 않고도, 현장의 눈과 귀가 될 수 있다면?"

## 2. 선도기업은 이미 원격 지원을 하고 있다

### 바르질라 — Smart Support Centre + AR 원격 가이드

바르질라는 2018년부터 AR(증강현실) 기반 원격 지원을 도입했고, 2020년에 Smart Support Centre를 정식 런칭했습니다.

작동 방식

선상에서 문제 발생 → 선원이 스마트 글래스/태블릿/스마트폰 착용

카메라 + 마이크로 현장 상황 실시간 전송

바르질라 전문가가 원격에서 실시간으로 확인

음성 지시 + 화면에 AR 마커로 "이 부분을 확인하세요" 표시

선원이 가이드에 따라 조치 → 엔지니어 출장 없이 해결

바르질라 실제 성과

| 지표 | 수치 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 원격 해결률 | 95% — 거의 모든 오류를 원격으로 해결 | Wärtsilä Smart Support Centre |
| 대응 시간 | 즉시 (24/7 전문가 대기) | — |
| AR 테스트 결과 | WiFi 안테나 + 스마트 글래스로 선상 어디서든 실시간 통신 검증 | 2019년 테스트 |

"95%의 오류를 원격으로 해결할 수 있습니다. 다음 항구에서 서비스 엔지니어를 부를 필요가 없습니다." — 바르질라 공식 발표

### 콩스버그 — Remote Services (원격 진단/원격 가상 서비스)

콩스버그는 여러 단계의 원격 서비스를 제공합니다.

| 서비스 | 내용 |
| --- | --- |
| Remote Diagnostics (1st Line) | 실시간 선상 시스템 상태 원격 확인 → 즉석 진단 + 트러블슈팅 |
| Remote Virtual Services | 모바일 기기로 선상 인력과 콩스버그 전문가 실시간 협업 → 트러블슈팅·운영 가이드·원격 검사 |
| Remote Configuration | 원격 시스템 설정 변경, 진단, 소프트웨어 업데이트 |

"첫 시도에 해결한다(resolve on first attempt). 그래야 비용과 다운타임을 최소화할 수 있다." — 콩스버그

모든 통신은 PKI 기반 암호화로 보안 처리됩니다.

### 미 해군 / 캐나다 해군 — AR 정비 시스템 실전 배치

군용 사례지만 시사점이 큽니다.

| 사례 | 내용 |
| --- | --- |
| 미 해군 ARMS | AR 헤드셋으로 전문가 원격 가이드. 기술 매뉴얼·3D 도면·정비 카드를 AR 표시. 현장 방문 필요성 대폭 감소 |
| 캐나다 해군 MIRRAS | HoloLens + AI로 선상 정비/수리. 숙련도 격차 해소 + 원격 지식 전달 |
| 정비 속도 | AR 원격 지원 시 고장 수리 속도 47% 향상 (기술 매뉴얼 대비) |
| 오류율 | AR 원격 지원 시 작업 오류 13% vs 종이 매뉴얼 53% |

# 본론 — 도입 방안과 기대 이득

## 1. 우리 회사에 맞는 원격 지원 시스템 설계

### 서비스 단계 — 3단계 대응 체계

Level 1. 전화/채팅 원격 지원 (즉시 도입 가능)

지금 당장 할 수 있는 것. 추가 투자 거의 없음.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 방식 | 전화 + 카카오톡/WhatsApp/Teams 영상통화 |
| 절차 | 선원이 스마트폰으로 배전반 촬영 → 우리 엔지니어가 보면서 음성 가이드 |
| 도구 | 기존 스마트폰 + 기존 메신저 앱 (별도 투자 없음) |
| 한계 | 화면 공유, AR 마킹, 녹화/기록 기능 없음 |
| 적합 상황 | 간단한 문의, 스위치 조작 가이드, 알람 확인, 기본 트러블슈팅 |

Level 2. 화상/화면 공유 원격 지원 (3~6개월 내 도입)

전문 원격 지원 플랫폼 도입. 기록과 품질이 올라감.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 방식 | 전용 원격 지원 플랫폼 (Microsoft Teams / Zoom + 원격 지원 앱) |
| 절차 | 선원이 앱 실행 → 우리 전문가에게 연결 → 실시간 영상 + 화면 공유 |
| 추가 기능 | 화면 캡처/녹화 (기록용), 포인터로 위치 지시, 파일(도면/매뉴얼) 실시간 전송 |
| 기록 | 세션 녹화 → 서비스 이력에 자동 첨부 → 웹 포털 연동 |
| 적합 상황 | 중간 난이도 트러블슈팅, 측정 가이드, 점검 절차 안내 |

Level 3. AR 원격 가이드 (12개월~ 도입)

바르질라 Smart Support Centre 수준. 가장 강력한 원격 지원.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 방식 | AR 글래스(스마트 글래스) 또는 태블릿 AR 앱 |
| 절차 | 선원이 AR 기기 착용 → 우리 전문가와 연결 → 전문가가 선원 시야를 실시간으로 봄 |
| AR 기능 | 전문가가 선원 시야에 화살표, 원, 텍스트를 AR로 표시 |
| 핸즈프리 | 선원은 두 손으로 작업하면서 글래스로 가이드 (폰 들 필요 없음) |
| 추가 기능 | 매뉴얼/도면 AR 오버레이, 3D 모델 표시, 세션 전체 녹화 |
| 적합 상황 | 복잡한 수리 작업, 부품 교체 가이드, 신입 선원 지원, 긴급 대응 |

### 단계별 비교

| 항목 | Level 1 전화/채팅 | Level 2 화상/공유 | Level 3 AR 가이드 |
| --- | --- | --- | --- |
| 투자 | 0원 | 낮음 (플랫폼 라이선스) | 중간 (AR 기기 + 플랫폼) |
| 도입 시점 | 즉시 | 3~6개월 | 12개월~ |
| 해결 범위 | 간단한 문의/가이드 | 중간 난이도 트러블슈팅 | 복잡한 수리까지 |
| 핸즈프리 | 불가 (폰 들어야 함) | 불가 (폰/태블릿) | 가능 (글래스) |
| AR 마킹 | 불가 | 불가 | 가능 |
| 기록/녹화 | 비공식 | 가능 | 가능 |
| 선원 부담 | 낮음 | 낮음 | 중간 (기기 착용) |

## 2. 구체적 운영 방식

### 원격 지원 요청 프로세스

① 웹 포털 또는 앱에서 "원격 지원 요청" 클릭 (긴급도 선택: 일반 / 긴급)

② 우리 엔지니어에게 자동 배정 + 알림 (긴급이면 당직 엔지니어 즉시 알림)

③ 엔지니어가 원격 세션 시작 (Level 1: 전화/영상통화 · Level 2: 화상 공유 · Level 3: AR 세션)

④ 실시간 진단 + 가이드 (선원 카메라로 현장 확인, 엔지니어가 음성/화면 지시, 도면/매뉴얼 전송)

⑤ 결과 기록 (세션 녹화/스크린샷, 진단·조치 기록, 웹 포털 서비스 이력 자동 등록)

⑥ 후속 조치 판단 (원격 해결 완료 → 종료 / 현장 방문 필요 → 정확한 상황 파악된 상태로 출장)

### 운영 체계

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 운영 시간 | 초기: 업무 시간 (09:00~18:00 KST) · 확대 후: 24/7 |
| 대응 인원 | 배전반 전문 엔지니어 2~3명 교대 (기존 인력 활용) |
| 대응 시간 목표 | 일반: 4시간 이내 세션 시작 / 긴급: 1시간 이내 |
| 지원 언어 | 한국어, 영어 |
| 보안 | 영상 통화 암호화, 녹화 데이터 사내 서버 저장 |

## 3. 도입 시 우리 회사에 돌아오는 이득

### 이득 1. 출장 비용 대폭 절감

| 항목 | 현재 (모든 건 출장) | 원격 지원 도입 후 |
| --- | --- | --- |
| 간단한 문의 | 엔지니어 출장 (수백만 원) | 원격 10분에 해결 (0원) |
| 중간 트러블슈팅 | 출장 → 현장 진단 → 조치 | 원격 진단 → 70% 원격 해결, 30% 출장 |
| 복잡한 수리 | 출장 (가봐야 뭔지 앎) | 원격으로 사전 진단 완료 → 정확한 준비 후 출장 |

비용 절감 시뮬레이션 (연간 출장 100건 가정) 현재: 100건 × ₩3M = ₩300M 도입 후: 원격 해결 50건(₩0) + 사전진단 출장 30건(₩90M) + 기존 출장 20건(₩60M) = ₩150M → 연간 절감액 ₩150M (50% 절감)

### 이득 2. 대응 속도 혁신

| 구분 | 현재 | 원격 지원 도입 후 |
| --- | --- | --- |
| 국내 선박 | 1~3일 (출장 준비 + 이동) | 수 시간 이내 (원격 세션 즉시) |
| 해외 선박 | 1~2주 (비자·항공·이동) | 수 시간 이내 (원격) |
| 긴급 상황 | "최대한 빨리 가겠습니다" | 1시간 이내 원격 대응 시작 |

핵심: 선박은 전 세계에 있지만, 원격 지원은 거리와 무관하게 동일한 속도입니다.

### 이득 3. 엔지니어 생산성 향상

| 항목 | 현재 | 원격 지원 도입 후 |
| --- | --- | --- |
| 엔지니어 1인 주간 처리 | 출장 1~2건 (이동 시간 포함) | 원격 5~10건 + 필요 시 출장 1건 |
| 이동 시간 | 전체 업무의 30~50% | 0% (원격 건) |
| 동시 대응 | 불가 (1명이 1곳에) | 순차 대응 가능 (원격이라 바로 다음 건) |

같은 인원으로 3~5배 더 많은 건을 처리할 수 있습니다.

### 이득 4. 헛걸음 방지 + 정확한 출장 준비

| 항목 | 현재 | 원격 지원 도입 후 |
| --- | --- | --- |
| 출장 전 상황 파악 | 전화로 대충 파악 → 가봐야 앎 | 영상으로 정확히 파악 완료 |
| 부품/공구 준비 | 추정으로 준비 → 현장에서 부족 | 원격 진단 후 정확한 준비 목록 |
| 헛걸음 | "스위치 리셋이면 됐는데..." | 원격 선확인 → 갈 필요 없는 건 안 감 |

### 이득 5. 서비스 기록 체계화

| 항목 | 현재 | 원격 지원 도입 후 |
| --- | --- | --- |
| 기술 지원 기록 | 전화 통화 → 기록 없음 | 세션 녹화 + 스크린샷 + 조치 기록 자동 저장 |
| 인수인계 | "이 선박 뭐가 문제였더라..." | 과거 원격 세션 녹화본 열람 → 즉시 파악 |
| 노하우 축적 | 엔지니어 머릿속 | 원격 세션이 교육 자료가 됨 (신입 학습용) |

### 이득 6. 고객 경험 혁신 — 경쟁사 차별화

| 항목 | 현재 (경쟁사도 동일) | 원격 지원 도입 후 |
| --- | --- | --- |
| 고객 경험 | "전화했더니 출장 잡는다고 기다리래" | "바로 연결되서 화면 보면서 해결해줬다" |
| 차별화 | 없음 (다 비슷) | "이 회사는 원격으로 바로 봐준다" |
| 경쟁 우위 | 가격 경쟁 | 서비스 속도/품질 경쟁 |

## 4. 구체적 도입 프로세스

### Step 1. Level 1 즉시 도입 (1~2개월)

| 활동 | 상세 |
| --- | --- |
| 내부 준비 | 원격 지원 전담 엔지니어 2~3명 지정 (기존 인력) |
| 도구 | 기존 스마트폰 + 영상통화 앱 (Teams/WhatsApp) |
| 프로세스 수립 | 원격 지원 요청 → 대응 → 기록 프로세스 표준화 |
| 고객 안내 | 주요 고객에게 "원격 기술 지원 서비스 시작" 안내 |
| 기록 | 원격 세션 후 간단 보고서 작성 → 서비스 이력 등록 |
| 비용 | ₩0 (추가 투자 없음) |

### Step 2. Level 2 화상 플랫폼 도입 (3~6개월)

| 활동 | 상세 |
| --- | --- |
| 플랫폼 선정 | 원격 지원 전용 플랫폼 도입 (VSight, TeamViewer, Microsoft Remote Assist 등) |
| 기능 | 화면 공유, 포인터, 캡처/녹화, 파일 전송 |
| 웹 포털 연동 | 원격 세션 기록이 웹 포털 서비스 이력에 자동 등록 |
| 교육 | 엔지니어 + 주요 고객 선원 대상 사용법 교육 |
| 파일럿 | 주요 고객 5~10곳 대상 파일럿 운영 + 피드백 |
| 비용 | 낮음 (플랫폼 라이선스 월 수십만 원) |

### Step 3. Level 3 AR 도입 (12개월~)

| 활동 | 상세 |
| --- | --- |
| AR 기기 선정 | RealWear Navigator, Microsoft HoloLens, 또는 태블릿 AR 앱 |
| 파일럿 | 프리미엄 고객 대상 AR 기기 배치 |
| 콘텐츠 제작 | 배전반 주요 작업 AR 가이드 콘텐츠 (차단기 교체 절차, 측정 방법 등) |
| 확대 | 성과 확인 후 대상 확대 |
| 비용 | 중간 (AR 기기 대당 ₩1~3M + 플랫폼 비용) |

### 도입 타임라인

[즉시~2개월] Level 1 — 전화/영상통화 원격 지원 시작 (비용 ₩0)

[3~6개월] Level 2 — 화상 플랫폼 도입 + 웹 포털 연동

[6~12개월] Level 2 확대 + 성과 분석

[12개월~] Level 3 — AR 원격 가이드 파일럿

# 결론 — 왜 지금 해야 하는가

## 1. 선도기업은 이미 운영 중이다

바르질라: Smart Support Centre로 24/7 원격 지원 운영 중. 95%를 원격 해결.

콩스버그: Remote Diagnostics + Remote Virtual Services 운영 중. "첫 시도에 해결" 원칙.

미/캐나다 해군: AR 기반 원격 정비를 실전 배치 완료. 수리 속도 47% 향상.

이건 미래 기술이 아니라, 이미 작동하고 있는 현재 기술입니다.

## 2. Level 1은 내일 시작할 수 있다

스마트폰 + 영상통화 = 추가 투자 0원

기존 엔지니어가 전화로 하던 걸 영상통화로 바꾸기만 하면 됨

이것만 해도 간단한 건의 50% 이상을 출장 없이 해결 가능

## 3. 비용 절감이 즉각적이다

출장 100건 중 50건만 원격 해결해도 → 연간 ₩150M 절감 (가정)

같은 인원으로 3~5배 더 많은 건 처리 가능

해외 선박 대응이 수 주 → 수 시간으로 단축

## 4. 웹 포털과의 시너지

원격 지원 요청을 웹 포털에서 접수 → 통합 고객 접점

원격 세션 녹화·기록이 웹 포털 서비스 이력에 자동 축적 → 데이터 자산

고객은 웹 포털 하나로 요청·추적·원격 상담까지 처리

## 5. 한 문장 요약

"엔지니어를 보내는 게 아니라, 엔지니어의 눈과 귀를 보낸다. 바르질라는 95%를 원격으로 해결하고 있다. 우리는 스마트폰 하나로 내일부터 시작할 수 있다. 시작하는 데 드는 비용은 0원이다."

# 참고 자료

[1]  Wärtsilä Smart Support Centre
      https://www.wartsila.com/marine/products/data-service-downloads/smart-support-centre

[2]  Wärtsilä AR 원격 가이드 테스트 (2019)
      https://www.wartsila.com/media/news/15-03-2019-wartsila-successfully-tests-remote-guidance-service-capabilities-2401858

[3]  Wärtsilä AR 정비 서비스 도입 (2018)
      https://www.wartsila.com/media/news/31-07-2018-augmented-reality-creates-a-new-dimension-in-marine-maintenance-services

[4]  Wärtsilä Smart Support Centre 빠른 원격 대응 (2020)
      https://www.wartsila.com/media/news/16-04-2020-wartsila-s-smart-support-centre-delivers-fast-remote-service-response-2688324

[5]  Kongsberg Remote Support
      https://www.kongsberg.com/maritime/support/remote-support/

[6]  Kongsberg Remote Diagnostics
      https://www.kongsberg.com/maritime/services/kongsberg-remote-services/remote-diagnostics-1st-line/

[7]  Kongsberg Remote Virtual Services
      https://www.kongsberg.com/maritime/services/kongsberg-remote-services/remote-virtual-service/

[8]  미 해군 ARMS AR 정비 시스템
      https://seapowermagazine.org/first-augmented-reality-maintenance-systems-operational-on-five-ships/

[9]  캐나다 해군 MIRRAS AR 정비
      https://maritime-executive.com/article/canadian-navy-trials-augmented-reality-for-shipboard-maintenance

[10]  AR 원격 지원 시 수리 속도 47% 향상
      https://vsight.io/blog/augmented-reality-in-maritime-industry-operations/

[11]  해양 AR 협업 체계적 문헌 리뷰
      https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10447318.2023.2209838